REPUBLIKA HRVATSKA



VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETRIJANEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/19-01/21

URBROJ: 2186-06-01/19-9

Petrijanec, 16. svibnja 2019.

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 17. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2019. godine, usvaja

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu**

Članak 1.

Planom razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 75/17), Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 45/18) i 2. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 100/18) planirana su sredstva za razvojne programe, te su izvršena sredstva za 2018. godinu kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RAČUN** | **NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA** | **Plan 2018.** | **Izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu** | **2. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu** | **Izvršenje 2018.** | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  | | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva - otkup zemlje | 14.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 412 | Nematerijalna imovina – ulaganja u objekte radi prava korištenja | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  | | 421 | Kapitalna izgradnja objekata i uređaja za javne potrebe i komunalna infrastruktura-nerazvrstane ceste i sl. prometni objekti | 699.400,00 | 2.970.000,00 | 242.000,00 | 86.906,25 | | 421 | Kapitalna izgradnja objekata za zaštitu okoliša i uređaja za javne potrebe -energetska javna rasvjeta i ostali građevinski objekti | 240.000,00 | 895.950,00 | 927.000,00 | 794.653,29 | | 421 | Kapitalna izgradnja objekata, ostalih nespomenutih građevinskih objekata |  |  |  |  | | 421 | Kapitalna izgradnja objekata, ostalih nespomenutih građevinskih-sportsko rekreacijskih objekata | 15.000,00 | 134.000,00 | 10.000,00 | 9.625,00 | | 421 | Ostali nespomenuti građevinski objekti – dječja igrališta i ostalo | - | - | 82.750,00 | 78.588,13 | | 422 | Nabava uredske opreme i namještaja | 47.000,00 | 312.000,00 | 228.000,00 | 209.291,99 | | 422 | Nabava uredske opreme i namještaja Projekt "Zaželi" |  |  | 20.500,00 | 20.486,25 | | 422 | Nabava komunikacijske  opreme | 3.000,00 | 28.000,00 | 1.000,00 | 751,99 | | 422 | Nabava opreme za održavanje i zaštita | 5.000,00 | 55.000,00 | 17.000,00 | 16.592,66 | | 422 | Nabava i implementacija sustava einvoicing | 86.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | | 426 | Kapitalna ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu - ulaganja u računalne programe, prilagodba software- a - einvoicing | - | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 426 | Kapitalna ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu, računalne programe | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 426 | Kapitalna ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu - dokumenti prostornog uređenja | 119.000,00 | 119.000,00 | 19.000,00 | 18.375,00 | | 426 | Kapitalna ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu - projekti | 100.000,00 | 300.000,00 | 110.000,00 | 93.750,00 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  |  |  | | 451 | Kapitalna dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – građevinskim objektima | 885.000,00 | 5.305.726,00 | 2.592.000,00 | 1.389.469,18 | | 452 | Kapitalna dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 9.000,00 | 9.000,00 | - | 0,00 | | 453 | Kapitalna dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00 | |
|

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. sc. Martin Evačić, v. r.