REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETRIJANEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/19-01/21

URBROJ: 2186-06-01/19-12

Petrijanec, 16. svibnja 2019.

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 17. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2019. godine, usvaja

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2018. godinu**

**Članak 1.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2018. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 100/18 ), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti.

**Članak 2.**

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su slijedeće:

1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata cesta, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

1. **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA**

 Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

1. **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

1. **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

1. **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE**

 Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

1. **ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA**

 Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

1. **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

 Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

1. **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

**Članak 3.**

Sredstva za ostvarivanje Programa za 2018. godinu planirana su u iznosu od **806.000,00 kuna**, a izvršena su sredstva za 2018. godinu kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Planirano u 2018.** | **Izvršenje****2018.** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**
 |  |  |
| * sanacija poljskih puteva
 | 100.000,00 | 99.717,50 |
| * održavanje nerazvrstanih cesta
 | 100.000,00 | 86.502,68 |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA**
 |  |  |
| * uređenje javnih površina – nogometnih terena
 | 50.000,00 | 49.781,26 |
| 1. **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**
 |  |  |
| * odvodnja - kanalizacija
 | 1.000,00 | 132,31 |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**
 |  |  |
| * usluge uređenja i investicijskog održavanja zelenih površina
 | 30.000,00 | 28.900,00 |
| * usluge uređenja javnih površina u Novoj Vesi
 | 1.000,00 | 870,00 |
| * usluge tekućeg i investicijskog održavanja na državnoj cesti D2
 | 32.000,00 | 31.249,39 |
| * ostale komunalne usluge
 | - | - |
| * usluge uređenja javnih površina, parkova, igrališta
 | 247.000,00 | 208.643,08 |
| 1. **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE**
 |  |  |
| * ostale usluge uređenja bunara u Novoj Vesi
 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1. **ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA**
 |  |  |
| * održavanje groblja unutar groblja
 | 20.000,00 | 19.625,00 |
| 1. **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**
 |  |  |
| * održavanje javnih površina čišćenjem
 | 5.000,00 | 1.250,00 |
| * iznošenje i odvoz smeća
 | 2.000,00 | 1.278,86 |
| * zimsko održavanje i čišćenje nogostupa
 | 77.000,00 | 71.275,63 |
| * ostale komunalne usluge, usluge čišćenja i održavanja
 | 80.000,00 | 70.492,00 |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**
 |  |  |
| * popravak javne rasvjete
 | 9.000,00 | 8.628,54 |
| * investicijsko održavanje javne rasvjete
 | 20.000,00 | 18.897,75 |
| * električna energija – javna rasvjeta
 | 20.000,00 | 4.500,48 |
| **UKUPNO** | **806.000,00** | **713.744,48** |

**Članak 3.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 mr. sc. Martin Evačić, v. r.