REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETRIJANEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/19-01/21

URBROJ: 2186-06-01/19-39

Petrijanec, 4. rujna 2019.

Na temelju članka 33. i 34. te članka 108. stavka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 20. sjednici održanoj dana 4. rujna 2019. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RAZVOJNIH PROGRAMA**

**OPĆINE PETRIJANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.**

Članak 1.

Razvojni programi Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. izvršeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KNT.**  | **NAZIV - RAZVOJNOG PROGRAMA**  | **RAZVOJNI PROGRAMI 2019.** | **I. IZMJENE RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.** | **IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.** | **IZVORI FINANCIRANJA**  |
|   |   |  |  |  |  |
| ***41*** | ***Kapitalni projekt - otkup zemljišta***  | ***48.000,00*** | ***103.000,00*** | ***-*** |  |
| 411 | Materijalna imovina -prirodna bogatstva -zemljišta  | 48.000,00 | 103.000,00 | - |  |
| ***41*** | ***Kapitalni projekt- ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja***  | ***180.000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 412 | Ostala nematerijalna imovina -ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja  | 180.000,00 | - | - | - |
| ***42*** | ***Kapitalni projekt izgradnja objekata i uređaja za javne potrebe i komunalnu infrastrukturu***  | **3.046.750,00** | **3.223.750,00** | **1.456.896.50** | ***-*** |
| 421 | Kapitalna izgradnja objekata i uređaja za javne potrebe i komunalnu infrastrukturu - nerazvrstane ceste  | 2.418.750,00 | 2.518.750,00 | 1.212.604,61 | 11.,43.,52. |
| 4213 | Kapitalna izgradnja objekata i uređaja za javne potrebe i komunalnu infrastrukturu - NERAZVRSTANE CESTE  |  |  | 1.212.604,61 |  |
| 421 | Kapitalna izgradnja objekata i uređaja za javne potrebe i komunalnu infrastrukturu - ostali slični prometni objekti  | 625.000,00 | 705.000,00 | 244.291,89 | 11.,43.,52. |
| 4213 | Kapitalna izgradnja objekata i uređaja za javne potrebe i komunalnu infrastrukturu - OSTALI SLIČNI PROMETNI OBJEKTI  |  |  | 244.291,89 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KNT.**  | **NAZIV - RAZVOJNOG PROGRAMA**  | **RAZVOJNI PROGRAMI 2019.** | **I. IZMJENE RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.** | **IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.** | **IZVORI FINANCIRANJA**  |
| ***42*** | ***Kapitalni projekt izgradnje objekata za zaštitu okoliša, izgradnju objekata i uređaja za javne potrebe***  | ***1.310.000,00*** | ***982.000,00*** | ***262.248,63*** |  |
| 421 | Kapitalna izgradnja objekata za zaštitu okoliša, izgradnju objekata i komunalnih uređaja za javne potrebe -građevinski objekti -ostali  | 600.000,00 | 520.000,00 | 115.979,25 | 11.,52.,61. |
| 4214 | Kapitalna izgradnja objekata za zaštitu okoliša, izgradnju objekata i komunalnih uređaja za javne potrebe -građevinski objekti -OSTALI  |  |  | 115.979,25 |  |
| 421 | Kapitalna izgradnja objekata za zaštitu okoliša, izgradnju objekata i komunalnih uređaja za javne potrebe - ostali nespomenuti građ. i objekti  | 710.000,00 | 462.000,00 | 146.269,38 | 11.,43.,52.,71. |
| 4214 | Kapitalna izgradnja objekata za zaštitu okoliša, izgradnju objekata i komunalnih uređaja za javne potrebe - OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |  |  | 146.269,38 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KNT.**  | **NAZIV - RAZVOJNOG PROGRAMA**  |  **RAZVOJNI PROGRAMI 2019.** | **I. IZMJENE RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.** | **IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.** | **IZVORI FINANCIRANJA**  |
| 421 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme -ostali nespomenuti građ. objekti  | 50.000,00 | 50.000,00 | - |  |
| 4214 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme -ostali nespomenuti građ. objekti  |  |  | - |  |
| 422 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme i namještaja- postrojenja i oprema  | 667.000,00 | 565.800,00 | 36.838,75 | 11.,43.,52. |
| 4221 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme i namještaja- postrojenja i oprema  |  |  | 4.950,00 | 11.,43.,52. |
| 4222 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme i namještaja - KOMUNIKACIJSKA OPREMA  |  |  | - |  |
| 4223 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme i namještaja- postrojenja i oprema ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU  |  |  | - |  |
| 4224 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme i namještaja- postrojenja i oprema -MEDICINSKA OPREMA  |  |  | 8.763,75 | 11. |
| 4225 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme i namještaja - postrojenja i oprema instrumenata uređaja i strojeva |  |  | - |  |
| 4227 | Kapitalni projekt nabave uređaja, opreme, strojeva za ostale namjene - KOMUNALNA DJELATNOST  |  |  | 23.125,00 | 11. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KNT.**  | **NAZIV - RAZVOJNOG PROGRAMA**  | **RAZVOJNI PROGRAMI 2019.** | **I. IZMJENE RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.** | **IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.** | **IZVORI FINANCIRANJA**  |
| ***42*** | ***Kapitalni projekt ulaganja u nematerijalnu proizv. imovinu ( prostorni planovi, projekti, programi natječ.***  | ***539.000,00*** | ***429.000,00*** | ***72.750,00*** | 11.,43.,52. |
| 426 | Kapitalni projekt ulaganja u nematerijalnu proizv. imovinu - ulaganja u računalne programe  | 20.000,00 | 10.000,00 | - |  |
| 4262 | Kapitalni projekt ulaganja u nematerijalnu proizv. imovinu - ulaganja u računalne programe  |  |  | - |  |
| 426 | Kapitalni projekt ulaganja u nematerijalnu proizv. imovinu- dokumenti prostornog uređenja  | 219.000,00 | 119.000,00 | - |  |
| 4263 | Kapitalni projekt ulaganja u nematerijalnu proizv. imovinu- dokumenti prostornog uređenja  |  |  | - |  |
| 426 | Kapitalni projekt ulaganja u nematerijalnu proizv. imovinu- ostala nematerijalna proizv. imovina - projekti  | 300.000,00 | 300.000,00 | 72.750,00 |  |
| 4264 | Kapitalni projekt ulaganja u nematerijalnu proizv. imovinu- OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTI  |  |  | 72.750,00 | 11.,43.,52. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KNT.**  | **NAZIV - RAZVOJNOG PROGRAMA**  | **RAZVOJNI PROGRAMI 2019.** | **I. IZMJENE RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.** | **IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.** | **IZVORI FINANCIRANJA**  |
| ***45*** | ***Kapitalni projekt -kapitalna dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu***  | ***6.032.971,56*** | ***6.896.971,56*** | ***2.531.575,89*** | 11.,43.,52. |
| 451 | Kapitalni projekt - kapitalna dodatna ulaganja u imovinu - dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 6.015.971,56 | 6.879.971,56 | 2.531.575,89 |  |
| 4511 | Kapitalni projekt - kapitalna dodatna ulaganja u imovinu - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA  |  |  | 2.531.575,89 | 11.,43.,52. |
| 452 | Kapitalni projekt - kapitalna dodatna ulaganja u imovinu - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 9.000,00 | 9.000,00 | - |  |
| 453 | Kapitalni projekt - kapitalna dodatna ulaganja u imovinu - dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima  | 8.000,00 | 8.000,00 | - |  |
|   |   |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO**  | **11.870.721,56** | **12.250.521,56** | **4.360.309,77** |  |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 mr. sc. Martin Evačić, v. r.