

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETRIJANEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/19-01/21

URBROJ: 2186-06-01/19-52

Petrijanec, 28. studenoga 2019.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13 i 52/17) Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 22. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2019. godine, donosi

**PROGRAM**

**građenja komunalne**

**infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu**

**Članak 1.**

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se izgradnja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu za:

* nerazvrstane ceste
* javne zelene površine
* građevine i uređaji javne namjene
* groblja i krematoriji na grobljima
* javna rasvjeta
* javna odvodnja oborinskih voda.

Programom se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, s iskazom izvora financiranja i financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

Ovim Programom određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

**Članak 2.**

Na području Općine Petrijanec za 2020. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture i to:

1. **NERAZVRSTANE CESTE**

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2020. godinu ukupno iznose  **2.755.000,00 kuna**, a u nastavku se daje opis poslova s planom proračuna i izvorom financiranja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta** | **Vrsta radova** | **Planirano** | **Izvori financiranja** |
| 1. | Izgradnja nerazvrstane ceste - modernizacija postojećih prema programu gradnje nerazvrstanih cesta i nadzor | Gradnja nerazvrstanih cesta prema programu modernizacije i stručni nadzor na izvedbi radova | 2.600.000,00 | 11.52.71. |
| 2. | Izgradnja ostalih sličnih prometnih objekata u Općini Petrijanec | Gradnja prometnog objekta – parkiralište | 70.000,00 | 11.52. |
| 3. | Kapitalni rashod nabave materijalne imovine -zemljišta | Kupnja zemljišta radi proširenja nerazvrstane ceste | 85.000,00 | 11.71. |
|  | **SVEUKUPNO:** |  | **2.755.000,00** |  |

**Izvori financiranja:** Proračun Općine Petrijanec, opći prihodi i primici, prihodi od prodaje nefinancijske imovine te pomoći i potpore iz državnog proračuna

**Cilj:** Povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

**Mjerljivost cilja:** Manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda

1. **JAVNE ZELENE POVRŠINE**

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Troškovi javnih zelenih površina za 2020. godinu iznose **1.790.000,00 kuna.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rednibroj** | **Naziv objekta** | **Vrsta radova** | **Planirano** | **Izvori financiranja** |
| 1. | Kapitalna ulaganja u ostale nespomenute i građevinske objekte i nadzor gradnje | Radovi na ulaganjima u ostale građevinske objekte i izgradnju istih | 1.070.000,00 | 11.52.61. |
| 2. | Kapitalno ulaganje u ostale nespomenute građevinske objekte i revitalizacija istih | Radovi na ulaganjima objekata opreme javne namjene | 250.000,00 | 11.52.56.61 |
| 3. | Kapitalna nabava opreme i strojeva | Nabava opreme i uređaja, strojeva za javnu namjenu | 200.000,00 | 11.52. |
| 4. | Kapitalna ulaganja u dokumente, prostornog uređenja, projekata, predmeta javne nabave lokalnog značaja i sl. | Ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu radi povećanja učinkovitosti | 270.000,00 | 11.52. |
|  | **SVEUKUPNO:** |  | **1.790.000,00** |  |

**Izvori financiranja:** Proračun Općine Petrijanec - opći porezni prihodi, prihodi kapitalnih potpora, pomoći te donacije udruga i građana

**Cilj**: Kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

**Mjerljivost cilja:** Izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

1. **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Troškovi građevina i uređaja javne namjene za 2020. godinu ukupno iznose  **2.622.000,00 kuna.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta** | **Vrsta radova** | **Planirano** | **Izvori financiranja** |
| 1. | Kapitalna ulaganja u imovinu u vlasništvu Općine | Ulaganje u postojeće objekte radi povećanja funkcionalnosti | 1.700.000,00 | 11.43.52.56.71. |
| 2. | Kapitalna ulaganja u objekte i javne površine prostornog uređenja | Ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu radi povećanja učinkovitosti | 70.000,00 | 11.61 |
| 3. | Kapitalna ulaganja u imovinu i objekte u vlasništvu Općine | Ulaganje u postojeće objekte radi povećanja funkcionalnosti i zaštitu okoliša | 290.000,00 | 11.52.56.61.71. |
| 4. | Kapitalno ulaganje u izgradnju objekata posebne namjene-zaštita okoliša i ostalo postrojenje i opremu | Ulaganje u građevinske objekte i opremu | 232.000,00 | 11.52. |
| 5. | Kapitalna ulaganja u nabavku opreme javne namjene | Kapitalna nabava prijevoznog sredstva | 250.000,00 | 11.52. |
| 6. | Kapitalna ulaganja u nematerijalnu proizvodnu imovinu – računalni program | Kapitalno ulaganje u imovinu radi povećanja funkcionalnosti | 50.000,00 | 11.52. |
| 7. | Kapitalna dodatna ulaganja u opremu i postrojenje javne namjene | Kapitalna dodatna ulaganja na postrojenju, opremi i prijevoznim sredstvima | 30.000,00 | 11. |
|  | **SVEUKUPNO:** |  | **2.622.000,00** |  |

**Izvori financiranja:** Proračun Općine Petrijanec - komunalni doprinosi, ostali prihodi za posebne namjene, opći porezni prihodi, prihodi kapitalnih potpora, pomoći te donacije udruga

**Cilj**: Kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

**Mjerljivost cilja:** Izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

1. **JAVNA RASVJETA**

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Troškovi javne rasvjete za 2020. godinu iznose **530.000,00 kuna**, a u nastavku se daje opis poslova s troškovima ulaganja u opremu i uređaje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni**  **broj** | **Naziv objekta** | **Vrsta radova** | **Planirano** | **Izvori financiranja** |
| 1. | Kapitalna izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete i provedba projekata nematerijalne proizvedene imovine na području Općine | Nabava opreme za energetsku javnu rasvjetu i izgradnja iste sa nadzorom i izrada projekata | 530.000,00 | 11.52. |
|  | **SVEUKUPNO:** |  | **530.000,00** |  |

**Izvori financiranja:** Proračun Općine Petrijanec - opći prihodi i primici i kapitalne pomoći

**Cilj:** Jačanje komunalne infrastrukture

**Mjerljivost cilja**: Povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

1. **GROBLJE I KREMATORIJI**

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Troškovi planirane gradnje groblja za 2020. godinu iznose **976.000,00 kuna**, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje na površinama groblja sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta** | **Vrsta radova** | **Planirano** | **Izvori financiranja** |
| 1. | Nabava materijalne imovine –zemljišta za potrebe groblja - Petrijanec | Kupnja parcele –zemljište za potrebe proširenja mjesnog groblja - Petrijanec | 105.000,00 | 11.71. |
| 2. | Kapitalna izgradnja ostalih prometnih objekata –niskogradnje, za potrebe groblja – Petrijanec | Građevinski radovi na objektu niskogradnje – groblje Petrijanec i nadzor | 456.000,00 | 11.52. |
| 3. | Kapitalna izgradnja i modernizacija ostalih prometnih objekata uz groblje i za potrebe groblja Petrijanec | Izgradnja i modernizacija ostalih prometnih objekata uz groblje i za potrebe groblja Petrijanec | 160.000,00 | 11.52. |
| 4. | Dodatna kapitalna ulaganja  u grobne građevine u Petrijancu | Građevinski radovi na objektu grobne kuće i ogradi groblja sa nadzorom | 225.000,00 | 11.52. |
| 5. | Kapitalna ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu-groblje | Dodatna ulaganja u nematerijalnu imovinu za potrebe proširenja groblja | 30.000,00 | 11.52. |
|  | **SVEUKUPNO:** |  | **976.000,00** |  |

**Izvori financiranja:** Opći prihodi i primici proračuna Općine Petrijanec, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći drugih proračuna

**Cilj:** Smanjenje troškova održavanja, kvalitetniji i jednostavniji pristup te kvalitetna parterna preglednost grobne površine

**Mjerljivost cilja:** Povećanje komunalnog standarda, povećani iskaz interesa za kupnju grobnih uređaja

1. **JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Troškovi javne odvodnje oborinskih voda za 2020. godinu ukupno iznose **855.000,00 kn**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni**  **broj** | **Naziv objekta** | **Vrsta radova** | **Planirano** | **Izvori financiranja** |
|  | Kapitalna pomoć u javnom sektoru za odvodnju otpadnih voda- Petrijanec | Kapitalna pomoć – sustav za odvodnju otpadnih voda - Petrijanec | 855.000,00 | 11.52. |
|  | **SVEUKUPNO:** |  | **855.000,00** |  |

**Izvori financiranja:** Opći prihodi i primici i prihodi kapitalne pomoći državnog proračuna

**Cilj:** Povećanje i jačanje komunalne infrastrukture

**Mjerljivost cilja**: Uspostava sustava odvodnje i otklanjanje nezakonitog odlaganja otpadnih voda, manji troškovi održavanja i poboljšana kvaliteta pitke vode, zaštita okoliša

**Članak 3.**

Na području Općine Petrijanec za 2020. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni**  **broj** | **Naziv objekta** | **Planirano za 2020.** |
| **1.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **2.755.000,00** |
| **2.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **1.790.000,00** |
| **3.** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **2.622.000,00** |
| **4.** | **JAVNA RASVJETA** | **530.000,00** |
| **5.** | **GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA** | **976.000,00** |
| **6.** | **JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA** | **855.000,00** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **9.528.000,00** |

**Članak 4.**

Realizacija ovog Programa ovisi o ostvarivanju proračunskih sredstava Općine Petrijanec i učešću vanjskih izvora financiranja projekata građenja komunalne infrastrukture planiranih ovim Programom.

**Članak 5.**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. sc. Martin Evačić, v. r.